ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

**Развитие территории сельского поселения Карамалы-Губеевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий (подпрограмм) | Показатель оценки эффективности | Значение показателя отчетного периода | | Изменение значения показателя за отчетный период, % |
| План | Факт |
| 1 | Ремонт сетей уличного освещения, расходы по освещению улиц села; | м. | 4900 | 4900 | 0 |
| 2 | Содержание улиц сельского поселения | % | 90 | 90 | 0 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения, | м. | 5495 | 5495 | 0 |
| 5 | Строительство и ремонт объектов инженерных коммуникации |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Содержание памятников и кладбищ, находящихся на территории СП; | % | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Работы по землеустройству (составление технических планов и постановка на кадастровый учет , бесхозяйных газопроводов на территории села, проектирование картоплана с внесением данных в Росреестр | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Межбюджетные трансферты (пенсии муниципальным служащим); |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечение первичного воинского учета на территории сельского поселения ввиду отсутствия военного комиссариата | % | 100 | 100 | 0 |

Глава сельского поселения М.М.Хабибуллин